Projekt Umowy nr 	/2015

zawarta w dniu	w Ulanowie  pomiędzy Gminą i Miastem Ulanów

z siedzibą 37-410 Ulanów, ul. Rynek 5 reprezentowanym przez :

- Stanisława Garbacza – Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  Pani Alicji Kazaneckiej

a 	,	prowadzącym	działalność	gospodarczą	pn.

siedzibą w

nr NIP	zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci dróg we wsi Bieliny wraz skomunikowaniem się z drogą powiatową nr 1062 R Ulanów Podolszynka –Krzeszów  .”

- Projekt budowlany musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę , w tym opinie , ekspertyzy, opracowania oraz uzgodnienie branżowe.

- Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe. Spotkania koordynacyjne odbywać się będą raz na 2 tygodnie.

- Dokumentację projektową	oraz	Specyfikacje Techniczne należy opracować	zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z późn. zm.).

- Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 25 kwietnia	2012	r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy	projektu

budowlanego (Dz.U. Nr 0 z	2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami).

- Kosztorys inwestorski należy	opracować zgodnie z Rozporządzeniem	Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.).

- Zakres zamówienia obejmuje również:

- dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskanie wszelkich niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę dokumentów, opinii, ekspertyz i innych opracowań,

- opracowanie projektu budowlanego - 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej pdf,

- opracowanie projektu wykonawczego - 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej pdf,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego zawierającego wyszczególnione (wyliczone) odrębnie wszystkie branże - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej pdf.

- opracowanie przedmiaru robót - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej pdf.

- Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową i inne dokumenty w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia , że dokumentacja jest wykonana z godnie z umową , zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obwiązującymi w tym zakresie przepisami oraz, że jest stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie.

§ 2.

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy na dzień:

- do 15 stycznia 2016 r. – projekt budowlany i kosztorys inwestorski,

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się do :

- terminowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,

- wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy z należytą	starannością,

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującymi normami,

- zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające	odpowiednie

kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone stosownymi przepisami,

- wyznaczenia koordynatora zarządzającego i odpowiedzialnego za nadzorowanie oraz

całościowe wykonanie przedmiotu umowy w osobie:

§ 4.

W przypadku zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek dostosowania dokumentacji projektowej do przepisów obowiązujących po wprowadzonych zamianach.

§ 5.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, o której mowa w § 1, stanowiącej przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

§ 6.

- Strony zgodnie postanawiają, że przedmiot umowy będzie przedmiotem odbioru przez Zamawiającego.

- Miejscem odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

§ 7.

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 8.

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości

zł brutto (słownie:………zł brutto) tj. łącznie z podatkiem VAT.

Strony postanawiają , że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo fakturą końcową.

Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru dokumentacji projektowej.

Zapłata nastąpi przelewam w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy wskazany prze Wykonawcę.

Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki

§ 9.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmieniające jej wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

- Zamawiający , po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

- żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy,

- odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wad, gdy wady maja charakter istotny i nie dadzą się usunąć,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie

mają charakteru istotnego.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na okres 24 miesięcy , licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

§10.

- Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto n określonego w § 8 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 umowy z zastrzeżeniem §12 ust. 1 lit.a) .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do egzekucji kar umownych poprze ich potrącenie z faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.

- Roszczenia zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§11.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie,

- Wykonawca przekroczył umowny termin wykonania przedmiotu umowy o 15 dni,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

§12.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§13.

Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o zamówieniach publicznych.

Umowę niniejsza sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                             WYKONAWCA: