Dąbrówka, dnia 29.02.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dotyczące realizacji zamówienia pn.**

# „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej , ceglanej dzwonnicy pocz. XX w. Kościoła parafialnego pw. Św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP w Dąbrówce”

1. Informacje o Zamawiającym:
	1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP w Dąbrówce

Dąbrówka 14, 37-410 Ulanów

NIP:6020040678

* 1. **Kontakt z Zamawiającym**

Kontakt telefoniczny z Zamawiającym możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest ks. Łukasz Pyszka , nr tel (+48) 15 8764 690,
kom: 728 209 782; e-mail: lupy2011@interia.com

## Tryb udzielenia zamówienia:

* 1. Postępowanie nie podległa przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2023r.poz.1605 ze zmianami), zwanych dalej ustawą Prawo zamówień publicznych.
	2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	3. Zamówienie jest realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Onufrego o Niepokalanego serca NMP w Dąbrówce , w ramach umów zawartych z Gminą i Miastem Ulanów .
	4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. „Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

## Istotne informacje na temat przedmiotu zamówienia:

* 1. Przedmiotem zadania jest konserwacja techniczna i estetyczna ceglanej dzwonnicy z pocz XX w. kościoła parafialnego w Dąbrówce
	2. Z uwagi na wysoki stopień trudności oraz fakt, że zadanie stanowi kontynuację działań podjętych w poprzednich latach, Zamawiający wymaga, aby Oferent dokonał wizji lokalnej obiektu, mającej na celu dokładne i szczegółowe rozpoznanie warunków związanych z realizacją zamówienia, jak również rozpoznanie możliwych ryzyk z nim związanych, wpływających na prawidłowe oszacowanie kosztów. Do oferty należy załączyć Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.
	3. Zamawiający ustala termin wizji lokalnej: 22.03.2024 r. o godz. 11:00. Na wizję lokalną należy przybyć z wypełnionym i wydrukowanym egzemplarzem Zaświadczenia, którego wzór zawarty jest w **Załączniku nr 5** do niniejszego zapytania.
	4. Prace konserwatorskie, których przedmiar przedstawiony został w **Załączniku nr 4** do niniejszego zapytania, stanowią:
		1. konserwacja techniczna Powierzchni ceglanych przyziemia wraz z arkadą wyjściową, Powierzchnia ceglana I kondygnacji wraz arkadami na dzwony, Powierzchnia ceglana zwieńczenia II kondygnacja wraz z wnęką na dzwon , powierzchnia dachówki,. Wykonanie badań historycznych.
		2. konserwacja estetyczna i techniczna powierzchni kamiennych figur Św.. Pawła i Św. Piotra.
		3. konserwacja techniczna i estetyczna powierzchni metalowych skrzydeł bramy wejściowej
	5. Zakres przewidzianych czynności obejmuje:

**Działania w obrębie ceglanej dzwonnicy :**

**Wątki ceglane.**

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem do prac.

2. Odczyszczenie powierzchni cegły metodą piaskowania w płaszczu wodnym po wcześniejszym

wykonaniu prób na zastosowanie odpowiedniego ciśnienia i ścierniwa.

3. Mechaniczne usunięcie pozostałych warstw kitów i zacierek cementowych.

4. Doczyszczenie mocnych zabrudzeń przy użyciu 5 % roztworu wodnego kwasu fluorowodorowego.

5. Odsolenie cegły w miejscach doczyszczanych chemicznie metodą swobodnej migracji soli do

rozszerzonego środowiska z użyciem pulpy celulozowej.

6. Dezynfekcja powierzchni wątków ceglanych środkiem np.Sto Prim Fungal, Remmers BFA.

7. Wzmocnienie strukturalnie zniszczonych partii cegły środkiem krzemoorganicznym np. Sto Prim Grundex.

8. Iniekcja rozbruzdowanych spękań wątku ceglanego z użyciem modyfikowanego zaczynu z białego cementu lub trassowo-wapienną zaprawą iniekcyjną np. Tubag Trass-Kalk-Verpressmortel metodą grawitacyjną. Mniejsze rozspojenia zostaną zainfekowane ciśnieniowo mikrocementem np. Soprodur.

9. Uzupełnienie dużych ubytków wątku ceglanego taszlami z użyciem cegły rozbiórkowej

o odpowiedniej kolorystyce, montowanej w przygotowane wcześniej gniazda z użyciem zaprawy

mineralnej.

10. Wykonanie konstrukcji z drutu nierdzewnego osadzanego w nawierconych otworach na kleju

epoksydowym pod rekonstrukcje mniejszych ubytków cegły.

11. Uzupełnienie dużych ubytków zaprawą mineralną podkładowa z białego cementu, wapna gaszonego i piasku.

12. Uzupełnienie najmniejszych ubytków i wykonanie warstwy zewnętrznej na masie podkładowej

gotową masą np. Remmers Restauriermortel.

13. Uzupełnienie ubytków fugowania gotową masą mineralna o dobranej kolorystyce np. Tubag,

Remmers.

14. Hydrofobizacja końcowa wysezonowanych kitów i powierzchni odczyszczonej cegły metodą

malowania „mokre w mokre” z użyciem środka Sarsil H-15.

15. Ewentualne scalenie kolorystyczne powierzchni kitów z użyciem środka Sarsil H-15

i pigmentów ziemnych.

16. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w trakcie i po pracach konserwatorskich.

**Metalowe drzwi bramy.**

1. Demontaż i przewiezienie do pracowni.

2. Oczyszczenie chemiczne elementów metalowych z doczyszczeniem mechanicznym.

3. Zrekonstruowanie brakujących elementów tj. guzy, rozety, gwoździe zawiasy i sztaby (metodą

kowalską).

4. Montaż brakujących elementów w miejscach ubytków metodą lutowania. Do montażu zastosowana zostanie cyna (40).

5. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez trzykrotne nałożenie cienkiego podkładu miniowego na

powierzchnię odczyszczonego metalu.

6. Pokrycie powierzchni warstwą farby (w kolorze dobranym na podstawie prób zgodnie z oryginałem) odpornej na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne (miękka powłoka).

7. Montaż drzwi w miejscu pierwotnym.

* 1. Pełna dokumentacja Projektu jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, podczas wizji lokalnej.
	2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej potwierdzającej współfinansowanie zadania (wzór i miejsce montażu tablicy wskaże Zamawiający).
	3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu trzech egzemplarzy powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej, obejmującej część opisową, rysunkową i fotograficzną w wersji papierowej (wydruk) oraz jednej wersji elektronicznej w formacie „pdf”, (na nośniku CD lub DVD) w terminie do 3 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia.
	4. Realizacja prac winna odbywać się ze szczególną starannością z zastosowaniem technik zgodnych ze sztuką konserwatorską, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa regulującymi czynności danego rodzaju, w tym przepisami dotyczącymi ochrony konserwatorskiej oraz warunkami umowy.
	5. Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje również inne prace konieczne do jego wykonania, a nieujęte w zapytaniu lub załącznikach do niego, a które są niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
	6. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
		1. zabezpieczenia strefy prac z uwzględnieniem ciągłości udostępniania obiektu,
		2. zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszelkiej istniejącej infrastruktury technicznej, elementów zabytkowych oraz usunięcie wszelkich szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez przywrócenie uszkodzonych elementów do stanu niepogorszonego sprzed dnia rozpoczęcia prac,
		3. przestrzegania przepisów BHP i ppoż,
		4. uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień dot. wykonania przedmiotu zamówienia.
	7. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi **60 miesięcy**.
	8. Termin realizacji zamówienia:

**31.07.2024 r.**

* 1. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, która będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
	2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
	3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji zamówienia z kilkoma lub jednym Oferentem, który/którzy złożył/złożyli najkorzystniejszą/najkorzystniejsze ofertę/oferty i spełnia/spełniają warunki udziału w postępowaniu.

## Warunki udziału w konkursie ofert:

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

* 1. Posiadają odpowiednie doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia:
		1. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 3 zadanie o wartości przynajmniej 100 000,00 zł brutto, polegające na konserwacji obiektów w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej określonych warunków oferent powinien prawidłowo wypełnić formularz *WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH*, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania.

* 1. Dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:
		1. Kierownikiem prac konserwatorskich – dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki, który ukończył studia wyższe z zakresu konserwacji dzieł sztuki, spełniającym wymagania o których mowa w art. 37a i 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zmianami) oraz który:

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Oferent powinien prawidłowo wypełnić *WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA*, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** do niniejszego Zapytania.

* 1. Posiadają ważną i opłaconą polisę potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę przynajmniej 1 000 000,00 zł.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku oferent powinien załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy.

* 1. Nie podlegają wykluczeniu:
		1. na podstawie przesłanek, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
		2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

## Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

* 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis kryterium oceny** | **Znaczenie (pkt)** |
| 1. | Cena (Pc) | 75 punktów |
| 2. | Doświadczenie Oferenta | 25 punktów |
|  | **Razem** | **100 punktów** |

* 1. Sposób dokonywania oceny:
		1. Sposób oceny ofert kryterium „Cena”:

## Pc= (Cbn/Cb)x60 punktów

Gdzie:

Pc - liczba punktów

Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto

Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto

* + 1. Sposób oceny ofert w kryterium doświadczenie Oferenta (pdo): w kryterium tym, sumarycznie punktowane będzie doświadczenie Oferenta, ujęte w prawidłowo wypełnionym formularzu *WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH*, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2**. Maksymalną ilość punków uzyska podmiot, który w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w przynajmniej 10 obiektach wpisanych do rejestru zabytków:
			- 1-2 obiekty – 1 pkt.
			- 3-6 obiektów – 5 pkt.
			- 7-9 obiektów – 15 pkt.
			- 10 obiektów lub więcej – 25 pkt.
	1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
	2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

## Płatność.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## Sposób przygotowania oferty:

* 1. Wykonawca złoży ofertę na formularzu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania, wraz z obowiązkowymi załącznikami.
	2. Wykonawca składa ofertę w terminie **do dnia 31.03.2024 r. do godz. 15.00,** w formie pisemnej, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie poprzez złożenie jej osobiście, pocztą lub kurierem pod następującym adresem:

**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP w Dąbrówce,
Dąbrówka 14, 37-410 Ulanów**

* 1. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis**:**

**OFERTA**

**„Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej , ceglanej dzwonnicy pocz. XX w. Kościoła parafialnego pw. Św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP w Dąbrówce”**

* 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
	2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

## Informacje o formalnościach:

* 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podległa wykluczeniu z postępowania, a także którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
	2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o jego wynikach.
	3. W niniejszym postępowaniu nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
	4. Zamawiający zastrzega sobie zmianę treści Zapytania ofertowego.

Zatwierdził

*Ks. Łukasz Pyszka*

 *Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP w Dąbrówce*